**Տեխնիկական բնութագիր**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | **Աշխատանքի անվանումը** | **Աշխատանքի բնութագիր** |
| 1 | Արարատ քաղաքում կառուցել ոռոգման ցանց պոլիէթիլենային խողովակներով՝ ներառյալ կառուցվող ցանցի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմումը  | Արարատ քաղաքի Խանջյան, Սպանդարյան, Շահումյան, Չարենց փողոցների և քաղաքային այգու ոռոգելի տարածքնեը ոռոգել անձրևացման և ընդհանուր ոռոգման եղանակով |
| Ընդգրկել հարակից ոռոգվող տարածքները |

**ԱՐԱՐԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016Թ. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | **Միջոցառման անվանումը** | **Գումարը****/հազ. դրամ/** | **Համամասնության %** |
| 1 | **Բնապահպանություն** | 7159.1 | 100 |
| 1.1 | Քաղաքը ոռոգման ջրով ապահովելու նպատակով վերականգնել Խանջյան փողոցի վրա գտնվող հորատանցքի աշխատանքը | 6809.0 | 95.1 |
| 1.2 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում | 350.1 | 4.9 |
| 2 | **Առողջապահություն** | 0 | 0 |
|  | **Ընդամենը** | **7159.1** | **100** |

**Գնման ժամանակացույց**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Աշխատանքիանվանումը | Չ/մ | Քանակը | Ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/ | Գնման ժամանակացույց |
|  | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ |
| 1 | Հորատանցքի աշխատանքների վերականգնման և ոռոգման ցանցի նախագծերի մշակում | -- | -- | 350.1 | 350.1 |  |  |  |
| 2 | Խանջյան փողոցի վրա գտնվող հորատանցքի վերականգնման աշխատանքների կատարում | հատ | 1 | 6809.0 |  | 2800.0 | 3200.0 | 6809.0 |