**Հավելված  
Արարատ համայնքի ավագանու  
2023 թվականի հունիսի 28-ի N -Ա որոշման**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2023 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Համայնքի ղեկավար՝ Ասլան Ավետիսյան \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2023թ.-ի**

**Թիվ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ որոշմամբ**

**ԱՐԱՐԱՏ 2023թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………...3**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ..……………………………………………………………………………….4**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023Թ. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ...…….……………………..14**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ .……………………...……………………………………………………………………22**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ .…………..…………………………………………………………..40**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

Խոշորացված համայնքը մեր իրականության մեջ նոր տիպի կառույց է, որը խնդիր է դնում գործունեության կազմակերպման և պլանավորման նոր մոտեցումների։ Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ՝ ՏԱՊ), համայնքում ժողովրդավարության զարգացման, համայնքի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման, ինչպես նաև համայնքը հանրային կառավարման համայնքային մակարդակով ներկայացնելու տարեկան հիմնական ծրագրային փաստաթուղթ է։ Համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար նախատեսված մարդկային, ֆինանսական, գույքային և տեխնիկական ռեսուրսները ճշգրտվում և պլանավորվում են ՏԱՊ-ում արտացոլված նպատակների, խնդիրների, մուտքային և ելքային ստույգ հաշվարկների ու արդյունքային ցուցանիշների, ինչպես նաև մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի թելադրանքով։ Արարատ համայնքի 2023թ․ ՏԱՊ-ը մշակվել է՝ հաշվի առնելով համայնքի 2022-2026թթ. զարգացման ծրագրի երկարաժամկետ և միջնաժամկետ ռազմավարական նպատակները և դրանից բխող տարեկան կտրվածքով իրականացվելիք ծրագրերն ու միջոցառումները։ Այն իր բնույթով իրատեսական է և արտահայտվում է պլանավորման հիմքում կոնկրետ և չափելի մարդկային, ֆինանսական, վարչական ու սոցիալական ռեսուրսների և ժամկետների հաշվառմամբ։ Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ՝ այն արդյունքահեն է, քանի որ համայնքի ներքին և արտաքին ներդրումները ներկայացվում են համայնքի զարգացմանը միտված նպատակային ծրագրերի տեսքով, ինպես նաև ներառում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների բոլոր ոլորտները։

Արարատ համայնքի ՏԱՊ-ը կազմվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ մշակված «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա։

**Արարատ համայնքի 2023թ.-ի ՏԱՊ-ը ներառում է հետևյալ հինգ բաժինները՝**

**Առաջին բաժնում** սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները:

**Երկրորդ բաժնում** ներկայացվում են համայնքի 2023թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը /ըստ ոլորտների/:

**Երրորդ** **բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի 2023թ. ֆինանսական պլանը:

**Չորրորդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Արարատ համայնքն առանձնահատուկ է իր սահմանամերձ և սահմանապահ բնակավայրերով, մարդկային հզոր ներուժով, մասնագիտական և արտադրական ռեսուրսներով, ինչը հիմք է հանդիսանում ունենալու զարգացած հողագործական, անասնապահական, արդյունաբերական, կրթամշակութային, առողջապահական և մարզական բնագավառներ՝ ապահովելով բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ։

Ելնելով բնակավայրերի աստիճանական ինտեգրման և համաչափ զարգացման սկզբունքներից՝ ընդլայնել տնտեսության տարբեր ճյուղերի արտադրության կազմակերպումը, խթանել փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացումը։

ՀԶՀԾ-ով սահմանված և համայնքի տեսլականի ու հիմնական նպատակների իրականացման շուրջը համախմբել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի համագործակցության շրջանակներում համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսված ծրագրերն ու միջոցառումները։

Կարևորվում է խթանել զբոսաշրջությունը, ինչը կնպաստի սպասարկող ենթակառուցվածքների և տեղական արտադրության զարգացմանը, տեղական և արտասահմանյան ներդրումների ծավալի ավելացմանը, համագործակցությունը գործարար միջավայրի հետ։

**Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներ**

*Աղյուսակ 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | **42729** | **-** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | **-** | **-** |
| Համայնքի բյուջեի ստփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) |  |  |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների թիվը | **59** | **-** |

**Համայնքի ոլորտային նպատակները**

*Աղյուսակ 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ | | |
| **Ցուցանիշ** | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Արարատ համայնքում՝ մատուցելով հանրային որակյալ, մատչելի ծառայություններ, միաժամանակ մեծ ուշադրություն դարձնելով աշխատաոճի թափանցիկությանը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող հանրային ծատայությունից /%/ | **70** | **90** |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից ընդունված որոշումների նախապատրաստման գործընթացի մեջ /%/ | **20** | **30** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում /%/ |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որոկյալ ծառայությունների մատուցում | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից /%/ | **50** | **50** |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից /%/ | **30** | **70** |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ /%/ | **65** | **100** |
| Արարատ համայնքի Արարատ քաղաքի և գյուղական բնակավայրերի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչների կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու նպատակով նախատեսվում են ջրամատակարարման և ջրահեռացման,տանիքների հիմնովին նորոգման,լուսավորության ցանցի փոփոխման աշխատանքներ՝ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան: | Ակտիվացնել Արարատ համայնքի Արարատ քաղաքի և գյուղական բնակավայրերի բնակիչների կենսամակարդակը և նշված պլաններով աշխատանքները հասցնել իրենց ավարտին |  |  |
| Ոլորտ 3. Հողօգտագործում |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի տարածքում առկա հողերի չափագրման համակարգը և բարձրացնել հողօգտագործման արդյունավետության մակարդակը | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ /%/ | **40.78** | **-** |
| Խորհրդատվական և տեղեկատվական աջակցություն գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսվարողներին: | **-** | **-** |
|  | 2023 թվականին անմշակ հողատարածքի օտարում չի նախատեսվում | **-** | **-** |
| Ոլորտ 4. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Արարատ համայնքի Արարատ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի փողոցների ու ճանապարհների բարեկարգում, նրանց շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակի բարելավում:  Ճանապարհային անվտանգ երթևեկության նշանների տեղակայում,քարտեզների ձեռքբերում՝ ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան, ելնելով անվտանգ երթևեկության ապահովման շահերից: | Ապահովել Արարատ համայնքի Արարատ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի բնակիչների անվտանգ երթևեկությունը , Սուբվենցիոն ծրագրով և համայնքապետարանի միջոցներով ծրագիրը հասցնել ավարտին | **-** | **-** |
| **-** | **-** |
| Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Սանիտարական մաքրման (ներառյալ բույսերիսանիտարական մաքրումներ) ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը /%/ | **40** | **87** |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ /%/ | **89** | **95** |
| Ոլորտ 6. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
| ՀՀԶԾ-ում 2023 թվականի համար առևտրի և ծառայությունների ոլորտում կապիտալ ներդրումային ծրագրեր չեն նախատեսվում:  Աշխատանքները նպատակաուղվելու են համայնքի տարածքում առևտրի կանոնները ՀՀ գործող օրենքներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ: | Առևտրի և գովազդի ծառայությունների ոլորտում սպասարկման որակի բարձրացում՝ տեղական տուրքերի գանձման կանոնակարգման, վաճառքի, գովազդի թույլտվությունների տրման ընթացակարգի սահունության բարձրացման միջոցով | **70** | **80** |
| Փողոցային առևտրի վերահսկման, հիգիենիայի պահպանման և չթույլատրված վայրերում վաճառքի դեպքերի հայտնաբերում և կանխարգելում: | **40** | **60** |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցության քաղաքականությունը համայնքում հիմնվում է սոցիալական կարիքների գնահատման և դրանց համաչափ սոցիալական ծառայություն տրամադրելու սկզբունքի վրա:  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը:  Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը: Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին: | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից /%/ | **74** | **80** |
| Ոլորտ 8. Առողջապահություն |  |  |  |
| 2023 թվականին առողջապահության ոլորտում իրականացվել է առողջապահական հաստատությունների բժշկական նորագույն սարքավորումներով վերազինում |  | **14240.0** | **-** |
| Ոլորտ 9. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ՝ ապահովելով տվյալ ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում /%/ | **15** | **40** |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի բնակիչներին /%/ | **50** | **80** |
| Ոլորտ 10. Կրթություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում արդյունավետ կրթական ծառայությունների մատուցումը: | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից /%/ | **80** | **90** |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին /%/ | **80** | **90** |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ /%/ | **40** | **90** |
| Ոլորտ 11. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը:  Ավելացնել մշակութային միջոցառումների, փառատոնների թիվը: | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի բնակիչներին /%/ | **80** | **90** |
| Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ /%/ | **35** | **80** |
| Գրադարանից օգտվողների թիվը ընդհանուրի մեջ /%/ | **20** | **42** |
| Ոլորտ 12. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված:  Նախատեսվում է ուսումնասիրել Վեդի համայնքի բնակավայրերում արդեն իսկ գոյություն ունեցող զբոսաշրջության հնարավորությունները և կազմել զարգացման ծրագրեր հաջորդ՝ 2024-2026թվականների տարեկան աշխատանքային պլաններում ընդգրկելու համար:  Այս տարի զբոսաշրջության ոլորտում կատարվելու են ուսումնասիրություններ կապված զբոսաշրջության զարգացման ուղիները բացահայտելու և 2024-2026թվականների տարեկան աշխատանքային պլաններով աշխատանքնքները ընդգրկելու ուղղությամբ: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ /%/ | **-** | **-** |
| Ոլորտ 13. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ:  ՀՀ ԶԾ արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում այս տարի նախատեսվում է կատարել ուսումնասիրություններ:  Մշտապես մասնակցել կազմակերպված միջոցառումներին, սեմինարներին, հայտարարված ուսուցողական տագնապներին և զորավարժություններին | Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը /%/ | **65** | **80** |
| Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| ՀՀԶԾ-ում 2023 թվականի համար գյուղատնտեսության ոլորտում նախատեսվել է ոռոգման ջրագծերի անցկացում և վերանորոգում | Համապատասխան ծրագրային աջակցություն և վերահսկում | **-** | **-** |
| Ոլորտ 15. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| ՀՀԶԾ-ում 2023 թվականի համար անասնաբուժության ոլորտում նախատեսվել է իրականացնել հիվանդություների հսկում և ուսումնասիրություն:  Բուսասանիտարիայի ոլորտում իրականացվելու է մոնիթորինգ և ագրոքիմիական նմուշառումներ | Համապատասխան ծրագրային աջակցություն և վերահսկում | **-** | **-** |
| Ոլորտ 16. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և համայնքի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը: | Հանրային լսումների քանակ | **14** | **40** |
| Ոլորտ 17. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Արարատ համայնքի 2022-2026 թթ. զարգացման ծրագրում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ներդրումային ծրագրեր չեն նախատեսվել: | Համայնքապետարանի աշխատակազմի միջոցառումների պլաններով նախատեսված է էլ ավելի ամրապնդել կապը համայնքի տարածքում գործող զինվորական զորամասերի հետ, կազմակերպել այցելություններ Արցախի պատերազմում զոհված մարտիկների ընտանիքների, հանդիպումներ ընտանիքի անդամների, ծնողների հետ: Ուսումնասիրել սոցիալական վիճակները և կազմակերպել համապատասխան օգունթյուն: Բոլոր միջոցառումները նպատակաուղղել երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության բարելավմանը: | **-** | **-** |

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023Թ. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)**

**ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական   
 միջոցներով**

*Աղյուսակ 3*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
|  | **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման ապարատի պահպանման ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորում | 435683.3 | Համայնքի բյուջե |
|  | Ընդամենը | 435683.3 | Համայնքի բյուջե |
|  | **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Արարատ համայնքի բնակարանային կոմունալ տնտեսության կողմից կատարվող ծառայություններ և աշխատանքներ | 385256.6 | Համայնքի բյուջե |
|  | Փողոցների լուսավորության ապահովում | 70500.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Արարատ համայնքի Արարատի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի աղբահանության կազմակերպում | 82462.6 | Համայնքի բյուջե |
|  | Ընդամենը | 538219.2 | Համայնքի բյուջե |
|  | **Ոլորտ 3. Հողօգտագործում** |  |  |
| 1. | Չօգտագործվող տարածքներում անտառաշերտի հիմնում | - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
| 2. | Անտառայգու հիմնում | - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | Ընդամենտ | - |  |
|  | **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Արարատ համայնքի Արարատ քաղաքային, գյուղական բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման աշխատանքներ | 239500.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Ընդամենը | 239500.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | **Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Արարատ համայնքի տարածքում սանիտարական մաքրման աշխատանքների, շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով տարվող այլ աշխատանքների իրականացում | 50000.0 | Համայնքի բյուջե |
| - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | Ընդամենը | 50000.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | **Ոլորտ 6. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2023 թվականին առևտրի և գովազդի ծառայությունների ոլորտում նախատեսվում է սպասարկման որակի բարձրացում | - | - |
|  | Ընդամենը | - | - |
|  | **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակչությանը | 11000.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Ընդամենը | 11000.0 |  |
|  | **Ոլորտ 8. Առողջապահություն** |  |  |
|  | 2023 թվականին առողջապահության ոլորտի ծրագրերի և միջոցառումների ֆինանսավորում | 14240.0 | սուբվենցիա |
|  | Ընդամենը | 14240.0 | սուբվենցիա |
|  | **Ոլորտ 9. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորում | 8000.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Ընդամենը | 8000.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | **Ոլորտ 10. Կրթություն** |  |  |
|  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 551713.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Արտադպրոցական կրթության ոլորտի գործունեություն | 170102.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ | 15000.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Ընդամենը | 736815.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | **Ոլորտ 11. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 31000.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Մշակույթի տների և գրադարանների գործունեության ընթացիկ ծախսերի ապահովում | 108200.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Ընդամենը | 139200.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | **Ոլորտ 12. Զբոսաշրջություն** |  |  |
|  | Զբոսաշրջության ոլորտում այս տարվա տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված գործողությունները ֆինանսավորում չեն պահանջում: | - | - |
|  | Ընդամենը |  |  |
|  | **Ոլորտ 13. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | - | - |
|  | 2023 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
|  | Ընդամենը | - | - |
|  | **Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Ոռոգման ջրագծերի անցկացում | 13000.0 | Համայնքի բյուջե |
| - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | Բույսերի մոնիթորինգ | - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | Ագրոքիմիական նմուշառումներ | - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | Ջրային կառույցների պահպանում | 54000.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | Ընդամենը | 67000.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | **Ոլորտ 15. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | Պատվաստումների ծրագիր, ախտորոշիչ և կանխարգելիչ միջոցառումներ | - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | Ընդամենը | - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | **Ոլորտ 16. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |
|  | Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելու նպատակով «Մեկ պատուհան» համակարգի գործունեության բարելավում | - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | Ընդամենը | - | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում |
|  | **Ոլորտ 17. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | Պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում՝արտակարգ իրավիճակների դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումներից բխող, այս տարվա տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված է ազդարարող շչակների ձեռքբերում | 664.0 | Համայնքի բյուջե |
|  | **Ընդհանուր** | 2239844.0 | Համայնքի բյուջե |

**2023թ. սուբվենցիոն ծրագրեր**

*Աղյուսակ 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը (ոլորտ) | Բնակավայր | Ծրագրի արժեք (հազ.դրամ) |
|  | Ասֆալտապատում | 1.ք.Արարատ | 170000.0 |
| 2. Զաանգաակատուն | 60000.0 |
|  |  | 3.Երասխ | 70000.0 |
|  |  | 4.Ավշար | 100000.0 |
|  |  | 5.Նոյակերտ | 100000.0 |
|  | Գազաֆիկացում | 1. Սուրենավան | 120000.0 |
| 1. Երասխ | 65000.0 |
|  |  | 3.Ավշար | 40000.0 |
|  | Լուսավորություն | Բոլոր բնակավայրերի փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում և նորոգում | 114604.2 |
|  | Խմելու ջուր(ջրամատակարարման համակարգի կառուցում / նորոգում) | 1.Նոյակերտ | 10000.0 |
|  |  | 2.Արմաշ | 45000.0 |
| 10. |  | 3.Ավշար | 30000.0 |
| 11. |  | 4.Պարույր Սևակ | 15000.0 |
| 12. | Կոյուղի(ջրահեռացման համակարգի կառուցում/նորոգում) | 1.Արարատ ՈԿՖ բանավան | 80000.0 |
| 13. |  | 2.Պարույր Սևակ | 20000.0 |
| 14. | Բազմաբնակարանային շենքերի տանիքների նորոգում | 1.ք.Արարատ | 102915.4 |
|  |  |
|  |  |
| 15. | Վերաականգնվող էներգետիկա՝արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում |  | 115546.4 |
| 16. | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կառուցում/նորոգում |  | 185000.0 |

**2023թ. ֆոնդային մասի ծախսեր**

*Աղյուսակ 5*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ոլորտ (նպատակ) | Նախատեսվող ծախսեր(հազ.դրամ) |
| 1. | Ճանապարհների ասֆալտապատում | 239500.0 |
| 2. | Ոռոգման ցանցի կառուցում | 13000.0 |
| 3. | Տանիքների նորոգում | 61749.0 |
| 4. | Կոյուղագծի անցկացում | 30000.0 |
| 5. | Փողոցային լուսավորության անցկացում | 70500.0 |
| 6. | Խմելու ջրագծերի անցկացում | 30000.0 |
| 7. | Գազաֆիկացում | 202032.5 |
| 8. | Մանկապարտեզների կառուցում և վերանորոգում | 185000.0 |
| 9. | Մշակույթի տան նորոգում | 4300.0 |
| 10. | Կանգառների պատրաստում | 1920.0 |
| 11. | Վարչական և այլ մեքենա սարքավորումների ձեռքբերում | 50000.0 |
|  | **Ընդհանուր** | **1192907.0** |

**3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**

**ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

*Աղյուսակ 6*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | | | Արդյունքային ցուցանիշներ | | | | | | | | | | | | | Տեղեկատվական աղբյուրներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Պատասխանատու | | | | | | | | | Ժամկետ | | | | | | | Ռիսկեր | | |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Վեդի համայնքում: Ձգտել ունենալ համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային, թափանցիկ և հասանելի համակարգ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի բնակչության բավարարվածությունը /դիմում-բողոքների հիման վրա/ համայնքապետարանից և մատուցվող հանրային ծառայություններից 90%  Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից ընդունված որոշումների նախապատրաստման գործընթացի մեջ 15%  Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակը` բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Ծրագրի նպատակը` բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | | | | | | | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարուղար | | | | | | | | | | 2023 թվական հունվար-դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսներն առկա են: | | | | |
| Միջանկյալ արդյունք  Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ /քանակ, որակ,ժամկետ/  1.Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը` 135  2.Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում 30 %  3.Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 264 օր  4. Համայնքի պաշտոնական կայքի առկայությունը` Այո  5.Համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում` նվազում է:  6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 90%:  7.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամկետը` 10 օր | | | | | | | | | | | | | | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվոություններ, ՀԿ-ներ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար աշխատակազմի քարտուղար | | | | | | | | | | 2023 թվական հունվար-դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսներն առկա են: | | | | |
| Միջոցառումներ  1.Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում  2.Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներ  3.Համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերում  4.Վերապատրաստում և մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ /ներդրված ռեսուրսներ /  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր` 435.683.3 հազ.դրամ  2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը` 135  3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1  4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  5. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվ` 138  6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք: www.araratcitiy.am | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցում  Քաղաքաշինության ոլորտում ընդգրկված են մի շարք ծրագրեր , որոնք ըստ բաժինների ներկայացված են 2023թ կառավարության կողմից սուբսիդավորվող ծրագրերի ցանկում  Տես՝ աղյուսակ 4  Տես՝ Արարատ համայնքի ՀԶԾ 2022-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության /վերջնական արդյունքի/ ցուցանիշներ  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կումնալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից 70 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Քաղաքաշինությանն ուղղված ծրագրերը նախատեսվում են հետևյալ ոլորտներում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ասֆալտապատում | | | | | | | | | | Արարատ քաղաք, Զանգակատուն, Երասխ, Ավշար, Նոյակերտ բնակավայրեր | | | | | | |
| Գազաֆիկացում | | | | | | | | | | Սուրենավան, Ավշար, Երասխ բնակավայրեր | | | | | | |
| Լուսավորություն | | | | | | | | | | Արարատ քաղաք, Ավշար, Նոյակերտ, Սուրենավան, Արմաշ, Զանգակատուն, Պարույր Սևակ, Ուրցալանջ բնակավայրեր | | | | | | |
| Խմելու ջուր | | | | | | | | | | Նոյակերտ, Արմաշ, Ավշար, Պարույր Սևակ բնակավայրեր | | | | | | |
| Կոյուղի | | | | | | | | | | Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավան և Պարույր Սևակ բնակավայրեր | | | | | | |
| Ոռոգում | | | | | | | | | | քաղաք Արարատ | | | | | | |
| Տանիքների վերանորոգում | | | | | | | | | | Արարատ քաղաքի Կոմիտաս 2ա, Խանջյան 26, 28, 62, Շահումյան 22, 6 բազմաբնակարա նային շենքեր | | | | | | |
| Մարզադպրոցների կառուցում | | | | | | | | | | Արարատ, Երասխ բնակավայրեր | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում | | | | | | | | | | Արարատ համայնքի Արարատ քաղաքի թիվ 1 մսուր-մանկապարտեզ, Արարատ բնակավայրի մշակույթի տուն, Արարատ համայնքի Արարատ գյուղի մսուր-մանկապարտեզ, Արարատ համայնքի Պարույր Սևակ գյուղի մանկապարտեզ, Արարատ համայնքի Զանգակատուն գյուղի մանկապարտեզ | | | | | | |
| Ոլորտ 3. Հողօգտագործում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ՀՀԶԾ-ում 2023 թվականի համար հողօգտագործման ոլորտում նախատեսվել են հետևյալ միջոցառումները:   1. Չօգտագործվող տարածքներում անտառայգու հիմնում 2. Վարձակալություններ (տարբեր հողատեսքերի) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Միջոցառումները ֆինանսավորվում են բարեգործական հիմնադրամի կողմից: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 4. Տրանսպորտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ներհամայնքային նշանակության փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, նրանց շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակի բարելավում  ճանապարհային անվատանգ երթևեկության նշանների տեղադրում, հների նորոգում, անվտանգ երթևեկության ապահովման շահերից ելնելով: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության /վերջնական արդյունքի/ ցուցանիշները  բարեկարգ և ասֆալտապատ փողոցների և շենքերի բակերի մակերեսների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ` 40 % փողոցներ և ճանապարհներ, 60 % շենքերի բակեր:  Տեղադրված ճանապարհային անվտանգ երթևեկության նշանների տեսակարար կշիռը համայնքում նախատեսվածի նկատմամբ` 70 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակը  Ապահովել համայնքային նշանակության փողոցների և ճանապարհների բարեկարգ վիճակը, ինչպես նաև մատուցվող ծառայությունների որակը: | | | | | | | | Ծրագրի ազդեցությունը ցուցաիշ  Համայնքային նշանակության փողոցների և ճանապարհների շահագործման, սպասարկման և պահպանման ծառայությունների մատուցում` բավարար | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ | | | | | | | | | | | | | 2023 թվական | | | | | | | | | համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել շրջակա միջավայրի դրական ազդեցությունը համայնքի բնակչության վրա:  Ստեղծել բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ: Ապահովել համայնքի տարածքի սանիտարական մաքրման, և բնակչությունից աղբահանության իրականացման ճիշտ գործընթացը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության /վերջնական արդյունքի/ ցուցանիշներ  Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն ունեցող գործոնների վերացում:  Սանիտարական մաքրման և աղբահանության ծառայություններ մատուցման գործընթացից բնակչության բավարարվածությունը ` 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակը  Հնարավորինս համայնքը դարձնել մաքուր: Շրջակա միջավայրի մաքրությունը դրականապես պետք է ազդի բնակչության տրամադրության վրա: | | | | Ծրագրի ազդեցության վերջնական արդյունքի ցուցանիշները  Սանիտարական մաքրման և աղբահանության ծառայությունների մատուցման գործընթացի բնակչության բավարարվածությունը` բավարար: | | | | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ | | | | | | | | | | | 2023 թվական հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք  Արարատ համայնքի տարածքում սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | | | | Ելքային ցուցանիշներ /քանակ, որակ, ժամկետ/  Աղբահանության և սանիտարական մաքրում իրականացնող օպերատոր «Արարատ համայնքի կոմունալ ծառայություն» ԲՀ  աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը` շաբաթական 6 օր  ծրագրի իրականացման ժամկետը – անժամկետ  համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից – 70% | | | | | | | | | Աշխատակազմ,  կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներն առկա են |
| Միջոցառումներ  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ /ներդրված ռեսուրսներ/  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 82.462.6 հազ.դրամ  աղբահանության և սանիտարական մաքրում իրականացնելու համար  իրականացնող օպերատոր «Արարատ համայնքի կոմունալ ծառայություն» ԲՀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 6. Առևտուր և ծառայություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 թվականին առևտրի և գովազդի ծառայությունների ոլորտում նախատեսվում է սպասարկման որակի բարձրացում էլեկտրոնային համակարգի ներդրման միջոցով: Համայնքի տարածքում առևտրի կանոնների պահպանման համար նախատեսվել են միջոցառումներ՝ հաճախակի ստուգայցների կազմակերպման կարգով: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Միջոցառումներ  Ձեռնարկել կոնկրետ միջոցառումներ չթույլատրված վայրերում առևտուրն արգելելու ուղղությամբ, այդ տարածքներում ապահովելով սանիտարական մաքուր վիճակ: Վերահսկողության բարձրացման միջոցով նվազեցնել բնակչության սննդից թունավորման ռիսկերը և բարձրացնել առևտրի օբյեկտների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը: Ծառայությունների թվայնացման միջոցով, մեկանգամյա դիմում համակարգի ներդրումով բացառել քաղաքացիներից և տնտեսվարողներից լրացուցիչ տեղեկատվությունների տրամադրումը և այցելումները համայնքապետարան, եթե այն արդեն առկա է տեղեկատվական շտեմարանում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին` բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը:  Ապահովել երեխաների, տարեցների իրավունքների լիարժեք իրացման համար նպաստավոր պայմաններ:  Խթանել զբաղվածությունը, տրամադրել կարիքահենք և թիրախային աջակցություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության /վերջնական արդյունքի/ ցուցանիշներ  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացնող ծրագրից 74%  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր սոցիալական աջակցության ոլորտում՝ 11000.0 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | | | | | | Ծրագրի ազդեցության /վերջնական արդյունքի/ ցուցանիշներ  սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը` լավ  բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից՝ 74% | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցաշխատող | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թվական հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | | | | | | Ելքային ցուցանիշներ /քանակ, որակ, ժամկետ/  սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը` 703  սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը` 577  սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը` 118  ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի  սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից` 74% | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկա են | |
| Ոլորտ 8. Առողջապահություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ՀՀԶԾ-ում 2023 թվականի համար հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, որի պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 9. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակը  Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ  ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | | | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության /վերջնական արդյունք/ ցուցանիշ  Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում՝ 48%  Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին՝ 45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. «Արարատ քաղաքի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Արարատ համայնքի «Արարատ քաղաքի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | | | | | | Ծրագրի ազդեցության ցուցանիշ  Մատուցվող մարզական ծառայությունների  մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին,  մատչելի | | | | Համայնքապետարան,  կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ, ՀԿ-ներ | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ ,  Աշխատակազմի ԶԾԿՍՄԵԱ բաժին  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թվական  հունվար- դեկտեմբեր | | | | | | | | | | Համապատասխան  մարդկային, ֆինանսական տեխնիկական ռեսուրսների առկայության | | | | | |
| Միջանկյալ արդյունք  Ֆիզիկապես ուժեղ առողջ ապրելակերպ վարող, բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | | | | | | Ելքային ցուցանիշներ/ քանակ, որակ, ժամկետ/  Գործող խմբերի թիվը՝ 12  Մարզադպրոց հաճախող երեխաների  թիվը՝ 264  Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը՝ 75  Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ բավարար  Մարզադպրոցի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում՝ 6 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Միջոցառումներ.  Արարատի համայնքի «Արարատ քաղաքի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | | | Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 8000.0 հազ. դրամ | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 10. Կրթություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ոլորտի ազդեցության/վերջնական արդյունքի/ ցուցանիշեր  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայություններից՝ 80%  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70%  Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակը  Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | | Ծրագրի ազդեցության /վերջնական արդյունքի / ցուցանիշեր  Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ լավ  Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ լավ | | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար ,համայնքի ղեկավարի տեղակալ  Արարատի համայնքապետարանի աշխատակազմի ԶԾԿՍՄԵԱ տնօրեններ,  Արտադպրոցական կենտրոնի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թվական հունվար- դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | Համապատասխան  մարդկային, ֆինանսական տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն | | | |
| Միջանկյալ արդյունք  Կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | | Ելքային ցուցանիշներ /քանակ, որակ, ժաամկետ  Տարվա ընթացքում կազմակերպված  մշակութային միջոցառումների թիվը` 40  Գրքային ֆոնդի ծավալը` 90349  Գրադարանից օգտվողների թիվը` 2718  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից՝ լավ  Գրադարանային ծառայությունների մատուցնան օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 264 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Համայնքապետարան, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | համապատասխան ֆինանսական միջոցներն առկա են | | | |
| Միջոցառումներ  Արարատ համայնք ՆՈՒՀ- երի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում  Արարատի մշակույթի և արվեստի կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ/ ներդրված ռեսուրսներ/  Արարատ համայնքի 11 ՆՈՒՀ-երի և արտադպրոցական կենտրոնների պահպանման ծախսեր 736815.0 հազ.դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 11. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ/ ներդրված ռեսուրսներ/  Գրադարանային ծառայությունների մասով  Մշակութային ծառայությոնների մասով 108200.0 հազար դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Ակտիվացնել համայնքի  մշակութային կյանքը | | | | | | Ծրագրի ազդեցության / վերջնական արդյունքի/ ցուցանիշեր  Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհաճախող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո | | | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ  Աշախատակազմի ԶԾԿՍՄԵԱ բաժին  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար-  Դեկտեմբեր | | | | | | | | | | Համապատասխան  մարդկային, ֆինանսական տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն | | | |
| Միջանկյալ արդյունք  Ակտիվացվել է համայնքի մշակութային կյանքը | | | | | | Ելքային ցուցանիշներ /քանակ, որակ, ժաամկետ  Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը՝6  Տարվա ընթացքում կազմակերպված  մշակութային միջոցառումների թիվը` 40  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից՝ լավ | | | | | | Համայնքապետարան, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Համապատասխան  մարդկային, ֆինանսական տեխնիկական ռեսուրսներն առկա են | | | |
| Ոլորտ 12. Զբոսաշրջություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում կատարվելու են ուսումնասիրություններ կապված զբոսաշրջության զարգացման ուղիները բացահայտելու և 2024-2026 թվականների տարեկան աշխատանքային պլաններում աշխատանքները ընդգրկելու ուղղությամբ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 13. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ՀՀԶԾ-ում 2023 թվականին Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում նախատեսվում է ձեռք բերել ազդարարման շչակներ: Նախատեսված են ստորև ներկայացված միջոցառումները: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Միջոցառումներ  Մշտապես մասնակցել նշված ոլորտային նպատակով կազմակերպված միջոցառումներին, սեմինարներին, հայտարարված ուսուցողական տագնապներին և զորավարժություններին:  Ուսումնասիրել բազմաբնակարան շենքերի նկուղները և 2024-2026 թթ․ աշխատանքային պլաններում ընդգրկել դրանց վերանորոգման ծրագրերը, որպես ապաստարան ծառայեցնելու համար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ /ներառված ռեսուրսներ/  Աշխատանքները նպատակաուղղել համայնքի բնակչության իրազեկմանը:  Կատարել ուսումնասիրություն և կազմել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Բույսերի մոնիթորինգ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Բույսերի մոնիթորինգ- 1600.0հա  Հացահատիկային մշակաբույսերի մոնիթորինգ (մանրամասները՝ բուսասանիտարիա բաժնում) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 15. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Անասնաբուժության ոլորտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Անասնաբուժության ոլորտում 2023թ.-ին իրականացվելու են հետևյալ միջոցառումները | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Խ.Ե.Կ.   1. Սիբիրախտ 2. Դաբաղ 3. Խշխշան պալար 4. Հանգուցավոր մաշկաբորբ 5. Բրուցելյոզ   Մ.Ե.Կ.   1. Դաբաղ 2. Բրյուցելյոզ   Ձի   1. Սիբիրախտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում | | | | | | | |
| Ծրագիր 2. Բուսասանիտարիայի ոլորտ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Բուսասանիտարիայի ոլորտում 2023թ.-ին իրականացվելու են՝ մոնիթորինգ (6870 հա) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Բուսասանիտարիա   1. Կրծողների դեմ մոնիթորինգ 2. Մորեխների դեմ մոնիթորինգ 3. Հացահատիկային մշակաբույսերի մոնիթորինգ 4. Խաղողի հիվանդություններ և վնասատուներ 5. Բանջարային և բոստանային մշակաբույսերի հիվանդություններ և վնասատուներ 6. Պտղատուների հիվանդություններ և վնասատուներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ծրագրային ֆինանսավորում | | | | | | | |
| Ոլորտ 16. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը արտահայտվում է՝  1. Հանրային լսումներին մասնակցությամբ  2. Ավագանու նիստերի մասնակցությամբ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի բնակիչների տեղական ինքնակառավարման մասնակցության տեսակարար կշռի ավելացումը ըստ նշված բնագավառների` 35%, 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտ 17. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ՀՀԶՁ-ում 2023 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ծրագրեր չեն նախատեսվում  Ընդհանուր ոլորտային նպատակ՝ Ամրապնդել կապը համայնքի տարածքում գործող զինվորական զորամասերի հետ: Տոնական օրերին, տարելիցներին կազմակերպել այցելություններ, Արցախյան պատերազմներում զոհված, վիրավորված զինվորների ընտանիքներին: Իրականացնել սոցիալական օգնության ծրագրեր: Ցուցաբերել հետևողականություն երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ամրապնդմանն ու բարելավմանը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ  1.Բարձր դասարանների դպրոցականների մասնակցությունը կազմակերպված միջոցառումներին  2.փորձի փոխանակում, երիտասարդներին զինվորական ծառայությանը նախապատրաստելու համար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**

**Համայնքի 2023թ.-ի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային**

*Աղյուսակ 7*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | **2023թ Կիսամյակային/տարեկան** | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 135 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցութ  յան համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 435683.3 |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 1. Արարատ քաղաքի, Զանգակատուն, Երասխ, Ավշար, Նոյակերտ բնակավայրերի ասֆալտապատում | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 239500.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 2. Սուրենավան, Երասխ, Ավշար բնակավայրեր գազաֆիկացում | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 202032.5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 3. Ավշար, Նոյակերտ, Սուրենավան, Ուրցալանջ, Արմաշ, Զանգակատուն, Պարույր Սևակ բնակավայրերի փողոցային լուսավորության անցկացում | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 70500.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 4. Նոյակերտ, Արմաշ, Ավշար, Պարույր Սևակ բնակավայրերի խմելու ջուր | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 30000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 5. Արարատ քղաքի ՈԿՖ բանավան, Պարույր Սևակ բնակավայրերի կոյուղի | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 30000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 6. քաղաք Արարատ բնակավայրերի ոռոգում | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 13000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 7. Արարատ քաղաքի Կոմիտաս 2ա, Խանջյան 26, 28, 62, Շահումյան 22, 6 բազմաբնակարանային շենքերի տանիքներ | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 61749.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 8. Արարատ քաղաքի թիվ 1, Ավշար բնակավայրերի մանկապարտեզներ | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 185000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 9. Արարատ, Երասխ բնակավայրերի մարզադպրոցներ | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 607347.3 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 10. Արարատ քաղաքի, Արարատ, Պարույր Սևակ, Զանգակատուն բնակավայրերի ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 117834.4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Հողօգտագործում** | | | | | |
| Ծրագիր 1. Չօգտագործվող տարածքներում անտառայգու հիմնում | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | Բարեգործական հիմնադրամ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Հողօգտագործում** | | | | | |
| Ծրագիր 3. Վարձակալություններ (տարբեր հողատեսքերի) | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 50000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 11000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| Ծրագիր 1. «Արարատ քաղաքի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կոցմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Արարատ քաղաքի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում գործող խմբերի թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 264 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երեխաներին տված կրթական ծրագրերի արդյունավետության բաձրացում  | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՀՈԱԿ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում: | 231 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** | Ծնողների կարծիքը ն/դ կրթության վերաբերյալ , ծնողների կարծիքը | Լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 8000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 7. Կրթություն** | | | | | |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի ՆՈՒՀ-երի թիվը | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ներ հաճախում են երեխաների թիվը | 1125 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երեխաներին տված կրթական ծրագրերի արդյունավետության բաձրացում  | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 231 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** | Ծնողների կարծիքը ն/դ կրթության վերաբերյալ , ծնողների կարծիքը | Լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 551713.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| Ծրագիր 2. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Արտադպրոցական ՀՈԱԿ-ներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 1397 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երեխաներին տված կրթական ծրագրերի արդյունավետության բաձրացում  | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 231 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** | Ծնողների կարծիքը արտադպրոցական դաստիարակության վերաբերյալ | Լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | 170102.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| Ծրագիր 2. Բույսերի մոնիթորինգ | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեք** | **Փաստացի արժեք** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունք** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր (հազ. Դրամ)** |  | Ծրագրաին ֆինանսավորում |  |  |  |