Հավելված

ՀՀ տարածքային կառավարման և

ենթակառուցվածքների նախարարի

2020 թվականի 28 հոկտեմբերի

N 10-ն հրամանի

Ձև

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի

Արարատ քաղաքում,  Նոյակերտ, Արարատ,  Արմաշ, Պարույր Սևակ,  Ուրցալանջ, Զանգակատուն բնակավայրերում

Իրականացված բնապահպանական ծրագրի մասին

(Եթե ծրագիրն իրականացվել է համայնքի բնակավայրերից մեկում կամ մի

քանիսում, ապա նշել այդ բնակավայրերի անվանումները)

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) անվանումը

Փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում և վերակառուցում արևային և ԼԵԴ լուսատուներով, կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում, բժշկական նոր սարքավորումների ձեռքբերում։

Ա) ԾՐԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ծրագրի իրավական հիմքերը (նշել համայնքի ավագանու որոշման և ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի ամսաթիվը և համարը)` Արարատ համայնքի ավագանու 14․05․ 2024թ․ թիվ 72-Ա որոշում և Պետական բյուջեի մասին 04․12․2024թ․  թիվ ՀՕ-471-Ն օրենք :

1. Ծրագրի սկիզբը և ավարտը` 01․04․2025-20․12․2025:

2. Ծրագրի նախագծային արժեքը` 65054․780 հազ. դրամ, որից 65054․780  հազ. դրամ ՀՀ  2025 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և առկայության դեպքում` ----- հազ. դրամ համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին և _____ հազ. դրամ այլ միջոցների հաշվին:

3. Համայնքի առկա խնդիրները և նախնական վիճակի նկարագրությունը` (Ծրագրով անդրադարձ կատարված բնապահպանության և առողջապահության ոլորտներում)

Համայնքի վարչական բնակավայրերի շատ փողոցներ դեռևս մնում են չլուսավորված։ Արարատ քաղաքի ՈԿՖ Բանավանի և Արարատ բնակավայրի կոյուղագծերը միացված չեն քաղաքի կոյուղու հավաքիչին (կոլեկտոր), ինչի պատճառով չմաքրված կեղտաջրերը լցվում են բաց դրենաժային համակարգ՝ առաջացնելով բնապահպանական, առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներ։ Մասնավորապես, այն բերում է գյուղատնտեսական հողատարածքների դեգրադացիայի, աղտոտում է շրջակա միջավայրը, առողջության համար ստեղծում ռիսկային պայմաններ։ Համայնքի բուժհաստատությունների բժշկական սարքավորումները ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված են կամ ընդհանրապես բացակայում են։

4. Ծրագրի նպատակը և Ծրագրով հաստատված ուղղակի և վերջնական ակնկալվող արդյունքները` Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնումը կխթանի բնակչության անվտանգության բարձրացմանը և կնպաստի էլեկտրաէներգիայի խնայողությանը։ ԿՄԿ-ի կառուցման արդյունքում օրական կարտադրվի ոռոգման համար պիտանի մոտ 2000 խմ լրացուցիչ ջրաքանակ, կընդլայնվեն մշակովի հողատարածքները, կբարելավվեն բնակչության սննդային անվտանգությունը և բարենպաստ շրջակա միջավայրը։ Բժշկական սարքավորումների ձեռքբերումը էապես կբարելավի բժշկական ծառայությունների մատուցումը։

5. Ծրագրի շահառուները` (նկարագրել շահառուների խումբը` ըստ տարիքային, մասնագիտական, կարիքավորության կամ այլ գործոնների և նախատեսվող թիվը)

Ծրագրի շահառուններն են Արարատ քաղաքի և բնակավայրերի բնակչության բոլոր տարիքային խմբերը, տարբեր մասնագիտությունների և կարիքավորության տարբեր խմբերում ներառված շահառուները՝ 37548 մարդ:

6. Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները և դրանց ընտրության հիմնավորումները` (նշել Ծրագրի, ինչպես նաև ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների ընտրման հիմնական պատճառները)

Կբարելավվի և կընդլայնվի վարչական բնակավայրերի արտաքին լուսավորության ցանցը, կլուծվեն բնապահպանական, առողջապահական և սոցիալական որոշակի խնդիրներ։

Բ) ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

1. Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը` 69017․574 հազ. դրամ, որից 61647․249 հազ. դրամ ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և առկայության դեպքում` 7370․325 հազ. դրամ համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին և _____ հազ. դրամ այլ միջոցների հաշվին:

2. Ծրագրի փաստացի շահառուները` (նշել փաստացի շահառուների խումբը և թիվը ամբողջ ծրագրի ընթացքում)

Ծրագրի շահառուններն են Արարատ քաղաքի և բնակավայրերի բնակչությունը՝ 37548 մարդ:

3. Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները` (նշել փաստացի իրականացված միջոցառումները` յուրաքանչյուրի մասով կատարված աշխատանքների, նկարագրությամբ)

Բնակավայրերում կառուցվել և վերակառուցվել է 11022 գծմ արտաքին լուսավորության համակարգ,  կատարվել են կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման ավարտական աշխատանքներ և բուժհաստատություններին տրամադրվել են 15 հատ բուժսարքավորումներ։

4. Ծրագրի իրականացնողները և աջակցողները` (թվարկել Ծրագրի յուրաքանչյուր միջոցառման մասով իրականացման մասնակիցների (ՏԻՄ, մասնավոր ընկերություն, ոչ առևտրային կազմակերպություն, միջազգային գործընկեր կամ հասարակական կազմակերպություն)) անվանումները «ՆԱՐ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, «ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ , «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ, «Վիոլա» ՍՊԸ, «Կվանտա» ՍՊԸ, «ՄԵԴՊՐՈ» ՍՊԸ, «Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ:

5. Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը`

Նոյակերտ, Արարատ, Արմաշ, Պարույր Սևակ, Ուրցալանջ և Զանգակատուն բնակավայրերում կառուցվել և վերակառուցվել է 11022 գծմ արտաքին լուսավորության համակարգ։ Կատարվել են կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման ավարտական շինարարական աշխատանքները, «Արարատի հիվանդանոց» ԲԿ ՓԲԸ-ի, «ՈԿՖ Բանավանի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ-ի, «Սուրենավանի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ի, «Ավշարի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ի համար ձեռք են բերվել բժշկական սարքավորումներ (մեզի վերլուծիչ, օտոսկոպ, հիվանդի համապարփակ խնամքի մոնիտոր, վիրաբուժական շարժական լամպ, էլեկտրասրտագրիչ):

6. Հաշվետվության հրապարակումը` (նշել կայքէջում տեղադրման ամսաթիվը, ԶԼՄ-ներում հրապարակման դեպքում` նաև տալ հղումները)_______________________:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի

Արարատ քաղաքում,  Նոյակերտ, Արարատ,  Արմաշ, Պարույր Սևակ,  Ուրցալանջ, Զանգակատուն բնակավայրերում

իրականացված բնապահպանական ծրագրի վերաբերյալ`

(Ներկայացվում է Excel ֆայլի տեսքով)