Արարատ համայնքի 2027թ. բնապահպանական ծրագիր

- Նախաբան

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» 2001թ. մայիսի 15-ի ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան Արարատ համայնքին 2026թ․-ի համար հաշվարկվել է 22808100 ՀՀ դրամի սուբվենցիա, որով նախատեսվում է ՝

- 2808100 ՀՀ դրամ՝ համայնքային բուժհաստատությունների՝ բժշկական նոր սարքավորումներով համալրման և վերազինման համար, այդ թվում՝

● ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչ   1 հատ-900000 ՀՀ դրամ․

● մեզի վերլուծիչ 1 հատ- 300000 ՀՀ դրամ․

● հիվանդի խնամքի մոնիտոր 3 հատ – 1377000 ՀՀ դրամ․

● տոնոմետր մեխանիկական 3 հատ-24000 ՀՀ դրամ․

● գլյուկոմետր 2 հատ - 17100 ՀՀ դրամ․

● մանկական պուլսօքսիմետր 2 հատ – 70000 ՀՀ դրամ

● օտոսկոպ 1 հատ-120000 ՀՀ դրամ։

- 20000000 ՀՀ դրամ՝ փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում և վերակառուցում արևային և ԼԵԴ լուսատուներով։

Սույն ծրագիրը մշակելիս՝ համայնքապետարանն առաջնորդվել է Հայաստանի Հանրապետության վերոհիշյալ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023թ. օգոստոսի 24-ի թիվ 1421-Ն որոշման, Շրջակա միջավայրի նախարարի 2023թ․ սեպտեմբերի 4-ի  «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկից մասհանվող գումարների հաշվին իրականացվող բնապահպանական ծրագրերի մշակման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 310-Ն հրամանի և ՀՀ վարչապետի 2026թ. հունվարի 8-ի  N 8-Ա որոշման պահանջներով։

2. Ծրագրի նպատակը

Արարատ համայնքի 2027թ․-ի բնապահպանական ծրագրի հիմնական և գլխավոր նպատակը բնապահպանական և առողջապահական խնդիրների լուծման ապահովումն է։

Փողոցային լուսավորության համակարգի բարելավման նպատակով 2023-2025թթ․ Արարատ համայնքի ազդակիր բնակավայրերում բնապահպանական ծրագրով հատկացված 60780000 ՀՀ դրամով կառուցվել և վերակառուցվել է շուրջ 57378 գծմ արտաքին լուսավորության ցանց, տեղադրվել են շուրջ 1938 ԼԵԴ լուսատուներ, իսկ 2026թ․ նախատեսվում է կառուցել 23937 գծմ։  2027թ․ բնապահպանական ծրագրով հատկացված 20000000 ՀՀ դրամով ևս նախատեսվում է շարունակել և ընդլայնել փողոցային լուսավորության համակարգի բարելալավումը, որը կազմում է շուրջ 25357 գծմ, որից 7826 գծմ-ը վերակառուցում է։ Կառուցման և վերակառուցման արդյունքում կտնտեսվի ամսական մոտ 3700 կՎտ էլեկտրաէներգիա և որոշակիորեն կնվազի ածխաթթու գազի արտանետման ծավալը։  Ծրագրի իրականացման արդյունքում ապահովվում է ազդակիր բնակավայրերի բնակչության թե´ անվտանգությունը և թե´ էլեկտրաէներգիայի խնայողությունը։

Համայնքի բնակչության բուժսպասարկման որակի բարելավման համար բուժհաստատությունները կարիք ունեն բժշկական նոր սարքավորումնեի համալրման և վերազինման։

3. Ծրագրի իրավական հիմքերը

Ծրագիրն իրականացվելու է Արարատ համայնքի վարչական տարածքում գործող ձեռնարկությունների կողմից արտադրական գործունեության հետևանքով շրջակա, այդ թվում՝ օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման և սպառման թափոնների սահմանված կարգով տեղադրման, շրջակա միջավայր վնասակար նյութերի և միացությունների արտանետման համար բնապահպանական հարկից, համայնքին կատարված մասհանումների միջոցներով, առողջապահական նյութերի ձեռքբերմամբ։

4. Ծրագրի շահառուներն ու մատուցվող ծառայությունները

Ծրագրի շահառուներ են համարվում Արարատ համայնքի շուրջ 42255 բնակիչներ,                               տվյալ բնակավայրերում գործող հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, Ակադեմիկոս Ա․ Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոնը, Նոյակերտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը, Արարատ քաղաքի բժշկական կենտրոնը։

Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի բուժհաստատությունների ծառայությունների որակը,  կբարելավվի և կընդլայնվի վարչական բնակավայրերի արտաքին լուսավորության ցանցը, կլուծվեն բնապահպանական, առողջապահական և սոցիալական որոշակի խնդիրներ։

5. Ծրագրի խնդիրները և դրանց կապը

Ծրագիրը ներառում է երկու բաղադրիչ՝ բնապահպանական և առողջապահական։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում որոշակիորեն կնվազի ածխաթթու գազի արտանետման ծավալը, կապահովվի ազդակիր բնակավայրերի բնակչության ապահովությունը և էլէկտրաէներգիայի խնայողությունը, կբարելավվի բնակչության բուժսպասարկման որակը, բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն բնակչության առողջ ապրելակերպի և հանգստի կազմակերպման համար։

6. Ծրագրի իրականացման եղանակը

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2027 թվականին համայնքին հատկացվելիք 22808100 ՀՀ դրամ բնապահպանական վճարներից կատարվելիք մասհանման միջոցով։  Նախատեսվում է բարելավել և ընդլայնել Արարատ քաղաքի և ազդակիր վարչական բնակավայրերի արտաքին լուսավորության ցանցը, Արարատ քաղաքի բժշկական կենտրոնի, Ակադեմիկոս Ա․ Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոնի, Նոյակերտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի համար ձեռք բերել բժշկական սարքավորումներ (ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչ, մեզի վերլուծիչ, հիվանդի խնամքի մոնիտոր, տոնոմետր մեխանիկական, գլյուկոմետր, մանկական պուլսօքսիմետր, օտոսկոպ) ։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԱՍԼԱՆ  ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ